# 07.11.2012  № 3303-04/41840-08

Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації вул. Червоноармійська, 194-А, м. Чернівці, 58013

Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти прибудови (будівництва) учбового блока на 9 класів до школи в с. Магала Новоселицького району (оголошення № 301282 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 08.10.2012 № 117/3 (719/3)), проведеної Управлінням капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю “Родничок” (далі – ТОВ “Родничок”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 12.10.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 12.10.2012 № 3303-04/38445-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника прибудови (будівництва) учбового блоку на 9 класів до школи в с. Магала Новоселицького району оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.10.2012 № 56.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування цієї процедури, є розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.08.2012 № 649-р; експертний звіт 
щодо розгляду кошторисної документації на “Прибудову (будівництва) учбового блока на 9 класів до школи в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області” від 10.05.2012 № 26-00304.12/2, затверджений філією 
ДП “Укрдержбудекспертиза” у Чернівецькій області; договірна ціна з локальними  кошторисами.

Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.08.2012 № 649-р об’єкт “Прибудова учбового блоку на 9 класів до школи с. Магала Новоселицького району – будівництво” внесено до переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чернівецькій області.

У 2010 році Замовником були проведені відкриті торги на проведення робіт з прибудови (будівництва) учбового блоку на 9 класів до школи с. Магала Новоселицького району та укладено договір з переможцем ТОВ “Родничок”.

Разом з тим відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю “РУС-ОЛ” (далі – ТОВ “РУС-ОЛ”) від 03.10.2012 № 32, який є генеральною проектною організацією, у ході виконання робіт із зазначеного будівництва та проведення авторського нагляду унаслідок введення нових нормативних актів з проектування та будівництва, застосування нових сучасних приладів, матеріалів та технологічного обладнання, виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не були включені у початковий проект.

ТОВ “РУС-ОЛ” на замовлення Замовника проведено коригування проектно-кошторисної документації та включено додаткові роботи, згідно зведеного кошторису. Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації на «Прибудову (будівництва) учбового блоку на 9 класів 
до школи в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області» 
№ 26-00304.12/2 затверджено філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області 10.05.2012.

Таким чином, комплекс додаткових робіт є необхідним для виконання та надійної і безпечної експлуатації прибудови учбового блоку на 9 класів до школи в ході завершення її будівництва та після здачі в експлуатацію.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника у зв’язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

# Директор департаменту державних

# закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

# і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський