№ 3303-06/32310-07 від 18.09.2014

# ДСП “Чорнобильська АЕС”

# вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська обл., 07100

Державна казначейська

служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу у сфері державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 2, 3, 4, 5, 6 частини другої 
статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі додаткових будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт по будівництву об'єкту “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення)” (оголошення № 163621 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 09.09.2014            № 81 (09.09.2014)) ДСП “Чорнобильська АЕС” (далі – Замовник) за переговорною процедурою закупівлі у “Корпорація “Укртрансбуд”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 10.09.2014.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 10.09.2014 № 3303-06/31367-07).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі додаткових будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт по будівництву об'єкту “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення)” оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.09.2014  № 094.

У пункті 5 обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є пункт 6 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є експертний звіт                              ДП “Укрдержбудекспертизи” за № 00-0037-12/ПБ (00-1903-11/ПБ)                         від 18.06.2012; експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертизи” за                        № 00-1697-13/ПБ (00-0037-12/ПБ) від 26.03.2014; протокол наради щодо виконання додаткових робіт на об’єкті будівництва “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення” від 12.03.2013; лист                                 ДП “Водземпроект”  ПАТ “ЧПВІ “Чернігівводпроект” від 15.08.2014 № 398.

Відповідно до пункту 6 обґрунтування в 2012 році було проведено закупівлю робіт “ДБН Д 1.1.1 — 2000. Будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи по будівництву об’єкту “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення” за процедурою відкритих торгів та укладено договір на виконання вищевказаних робіт з корпорацією “Укртрансбуд” за № 7 від 24.09.2012 року. Термін дії договору до 31 грудня 2014 року. Загальна вартість будівельних робіт  за договором від 24.09.2012 № 7 складає 20 297 538,62 грн.

Робочий проект розроблено в 2008 році дочірнім підприємством “Водземпроект” публічного акціонерного товариства “Чернігівський проектно-вишукувальний інститут “Чернігівводпроект”. В 2012 році проект пройшов експертизу та отримав позитивний звіт ДП “Укрдержбудекспертизи” за               № 00-0037-12/ПБ (00-1903-11/ПБ) від 18.06.2012 та затверджений наказом     ДСП ЧАЕС за № 449 від 03.07.2012 (без додаткових робіт).

В ході будівництва тимчасових гребель Автором проекту виявлено, що в результаті напливу хвильового потоку при сильному вітрові зі сторони водоймища – охолоджувача, через наявність підвищеного вмісту глинистих частин у ґрунті Стечанського кар'єру, відбувалося розмивання укосів тимчасових гребель, що визвало необхідність постійного додаткового відсипання піску в період будівництва. З метою зупинення подальшого розмивання тимчасової греблі, Автором проекту було прийнято рішення щодо необхідності укріплення укосів мішками з піском як тимчасовий захід. Про що було зроблено запис у журналі авторського нагляду № 4 від 15.11.2012 року.

З метою виключення ризиків розмиву тимчасових гребель як на відвідному так і на підвідному каналах Автором проекту 01.03.2013 року, в режимі авторського нагляду, було прийнято рішення щодо зміни геометричних параметрів тимчасових гребель, що призвело до збільшення об’єму ґрунту тимчасових гребель майже на 13 000м3, що непередбачено в кошторисній документації у початковому проекті.

Підрядній організації “Корпорація “Укртрансбуд”, шляхом видачі відкоригованих креслень до “виробництва робіт”, доведено до відома щодо необхідності влаштування тимчасових гребель у відповідності з новими геометричними параметрами. На що “Корпорація “Укртрансбуд” листом №127/03 від 05.03.2013 року відповіла, щодо призупинення виконання цих робіт так як цей об’єм робіт виходить за межі договірної ціни.

Підрядній організації “Корпорація “Укртрансбуд” в цілому було надано відомість додаткових робіт, які не були зазначені у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, а саме: зміна геометричних розмірів тимчасових гребель на підвідному і відвідному каналах; додаткове укріплення укосу тимчасової греблі на відвідному каналі мішками з піском; збільшення кількості і часу роботи насосів для відкачки води; зміна конструктиву водорегулюючо-водоскидної споруди на відвідному каналі; улаштування твердого покриття (пішохідної доріжки) для обслуговування радарного рівнеміра земляної греблі на підвідному каналі; перенесення існуючої зливної каналізації з улаштуванням оглядового поворотного колодязя; улаштування переїзду для обслуговування та експлуатації дренажної станції водо-пониження водозабору № 3; об'єми в частині тимчасового електропостачання будівництва; пусконалагоджувальні роботи силових мереж та мереж автоматизації водозабору №№ 2, 3.

Проектну документацію за робочим проектом “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення) (Коригування)” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації вищезазначеного робочого проекту від 26.03.2014         № 00-1697-13/ПБ (00-0037-12/ПБ) (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення)” є дочірнє підприємство “Водземпроект” публічного акціонерного товариства “Чернігівський проектно-вишукувальний інститут “Чернігівводпроект”,                 м. Чернігів.

Дочірнє підприємство “Водземпроект” публічного акціонерного товариства “Чернігівський проектно-вишукувальний інститут “Чернігівводпроект” своїм листом від 15.08.2014 № 398 підтвердило існування необхідності проведення додаткових будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт по будівництву об'єкту “ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення)”, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Ураховуючи вищезазначені обставини, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі у зв’язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що переговорну процедуру закупівлі застосовано Замовником за наявності умови, передбаченої пунктом 6 частини другої статті 39 Закону.

# Заступник директора департаменту

# державних закупівель та державного

# замовлення Мінекономрозвитку                                                  Лілія ДУДНИК

Хвостяк  В. В.   т. 286-03-28