№ 3303-05/35730-08 від 11.10.2013

Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

# вул. Комсомольська, 56, м. Дніпропетровськ, 49070

# Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з будівництва радіологічного корпусу міської лікарні №19 - міського онкологічного центру   по вул. Космічній у м. Дніпропетровську (оголошення № 156046 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 25.07.2013                     № 58/2 (801/2)) Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестбудпроект” (далі – ТОВ “Інвестбудпроект”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 08.08.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 08.08.2013 № 3303-06/27630-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з будівництва радіологічного корпусу міської лікарні № 19 - міського онкологічного центру по вул. Космічній у м. Дніпропетровську оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 25.07.2013   № 2.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є висновок по проекту ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект”.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування 26 листопада 2012 року                           між Замовником та ТОВ “Інвестбудпроект” було укладено договір                           на виконання робіт з будівництва радіологічного корпусу міської                     лікарні № 19 - міського онкологічного центру по вул. Космічній у                                             м. Дніпропетровську.

Однак, у ході виконання робіт за договором виникли додаткові будівельно-монтажні роботи не передбачені проектом по будівництву радіологічного корпусу міської лікарні № 19 - міського онкологічного центру          по вул. Космічній у м. Дніпропетровську.

На даний час загальний обсяг виконання робіт по об’єкту становить             99 відсотків готовності. Генеральним підрядником забезпечено виконання майже повного комплексу загальнобудівельних робіт.

Проектну документацію по робочому проекту “Радіологічний корпус міської лікарні №19 - міський онкологічний центр по вулиці Космічній у                 м. Дніпропетровську - будівництво” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду                    проектної документації вищезазначеного робочого проекту від 29.11.2012                № 00-1494-12/ЦБ (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “Радіологічний корпус міської лікарні № 19 - міський онкологічний центр по вулиці Космічній у м. Дніпропетровську - будівництво” є                       державне підприємство “Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва “Дніпроцивільпроект”.

Державне підприємство “Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва “Дніпроцивільпроект”                    (далі – ДП “ДДПІ “Дніпроцивільпроект”) у своєму листі від 19.07.2013                   № 01/483 повідомило, що у 2013 році ДП “ДДПІ “Дніпроцивільпроект” були внесені зміни в проектну документацію та розроблено кошторис на додаткові роботи, які не увійшли у первісний проект “Радіологічний корпус міської лікарні №19 - міський онкологічний центр по вулиці Космічній у                             м. Дніпропетровську - будівництво”, та виконання яких обумовлено непередбачуваними обставинами.

При цьому, ДП “ДДПІ “Дніпроцивільпроект” вважає за доцільне виконання зазначених робіт виконавцем робіт, який раніше виконував ці роботи на даному об’єкті. Це дасть можливість забезпечити сумісність інженерних рішень, послідовність завершення розпочатих робіт, забезпечити виконання налагоджувальних робіт у найкоротші строки.

Крім того, ДП “ДДПІ “Дніпроцивільпроект” підтверджує, що вищезгадані роботи технічно та економічно пов’язані з основним договором по вказаному об’єкту.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника додаткових робіт з будівництва радіологічного корпусу міської лікарні              № 19 - міського онкологічного центру по вул. Космічній у м. Дніпропетровську у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

Водночас слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Так, посилання на лист ДП “ДДПІ “Дніпроцивільпроект” від 19.07.2013                   № 01/483 у пункті 7 обґрунтування Замовника відсутнє.

# Директор департаменту

# державних закупівель та державного

# замовлення Міністерства економічного

# розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28