№ 3303-06/1123-06 від 17.01.2015

# Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

# вул. Возз’єднання, 1, м. Бровари, Київської обл., 07400

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу у сфері державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 4, 7, 20, 23, 24, 25, 26 частини першої та пунктами 2, 3, 4, 5, 6 частини другої статті 8 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VІІ “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі робіт з реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування (оголошення № 130005 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 06.06.2014 № 17 (06.06.2014)) Відділу капітального               будівництва Броварської міської ради (далі – Замовник) за переговорною                       процедурою закупівлі у товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма ГФ”                       (далі – ТОВ “Фірма ГФ”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 03.07.2014.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 03.07.2014 № 3303-05/22287-06).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником переговорної процедури закупівлі відповідно             до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 02.06.2014.

У пункті 5 обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є пункти 5 та 6 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням; необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є договір від 23.07.2012, укладений з генпідрядником ТОВ “Фірма ГФ” за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника робіт з “Реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка,10 в м. Бровари Київської області” (коригування робочого проекту; Висновок ДП “Держбудекспертизи”                      від 13.02.2014 № 10-0005-14/П/КД; лист генпроектувальника                                   ЗАТ “Транспроект” м. Київ “Стосовно продовження робіт з реконструкції плавального баейну “Купава в м. Бровари Київської області” від 05.05.2014                № 15/02; експертний висновок від 19.05.2014 державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК) м. Київ”, підпорядкованого Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, щодо наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі робіт з “Реконструкції плавального басейну “Купава” по                       вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування”, наданий згідно договору № 3501 від 15.05.2014.

У пункті 6 обґрунтування вказано, що роботи згідно проекту “Реконструкція плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в                       м. Бровари”: реконструкція вентиляційної системи, водопідготовки, водопостачання, каналізації, опалення, систем зв’язку та радіофікації, пожежної сигналізації, внутрішніх електричних мереж, покрівлі, договірна ціна                    18 151 914,00 грн., були розпочаті генпідрядником ТОВ “Фірма ГФ” у 2007 році згідно договору, укладеного 08.10.2007 за результатами застосування процедури “відкриті торги”, та призупинені в зв’язку з відсутністю фінансування. Це спричинило подальшу руйнацію споруди басейну, що підтверджено експертними організаціями, згідно висновків та рекомендацій яких робочий проект був відкоригований та внесені зміни в документацію.

У 2011 році генпідрядником ТОВ “Фірма ГФ” будівельні роботи були продовжені, але виконані частково, за переліком: вентиляційна система на 80%; водопідготовка на 40%; водопостачання на 20%; каналізація на 20%.

У 2012 році був перерахований залишок робіт в цінах 2012 року, приведені у відповідність нормативи басейну “Купава” до нормативів бази Олімпійської підготовки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 “Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та параолімпійської підготовки”:

1. Проект відкоригований за цінами поточного року, по його розгляду отриманий позитивний експертний висновок ДП “Держбудекспертизи”                     від 22.05.2012 №10-181602-12/П.

2. Проведена процедура закупівлі у одного учасника робіт з “Реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області” (коригування робочого проекту), та укладено договір                  від 23.07.2012 на виконання робіт з генпідрядником ТОВ “Фірма ГФ” на суму                22 533 147,00 грн., в т.ч. ПДВ.

У 2013 році в ході завершення реконструкції басейну “Купава” виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не були передбачені попереднім проектом.

Кошторисну частину проектної документації “Реконструкція плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування” Замовником надано на розгляд до державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини                     проектної документації вищезазначеного робочого проекту від 13.02.2014                            № 10-0005-14/П/КД (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “Реконструкція плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області” є ЗАТ “Транспроект”.

ЗАТ “Транспроект” та державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК) своїми експертними висновками підтвердили наявність умови застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції плавального басейну “Купава” по                           вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що в Замовника мали місце передумови для прийняття рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі робіт з реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області. Коригування підставі пунктів 5 та 6 частини другої статті 39 Закону.

# Заступник директора департаменту

# державних закупівель та державного

# замовлення Мінекономрозвитку                                                   Лілія ДУДНИК

Хвостяк В. В., т. 286-03-28